Приложение №1

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: **«Капитальный ремонт и модернизация столовой в учебном корпусе № 6**

**по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование видов работ | Стоимость, тыс. руб. |  |  |
| Всего | В том числе по месяцам  |  |  |
| Июль | Август | Сентябрь | Сентябрь(оборудование) | Октябрь | Октябрь(оборудование) | Ноябрь |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 569.922 | 10 | 90 | 90 | 101,28 | 110 | 101,28 | 67,362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | 569.922 | 10 | 90 | 90 | 101,28 | 110 | 101,28 | 67,362 |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)**

объект: **«Капитальный ремонт и модернизация столовой в учебном корпусе № 6**

**по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяцы строительства | Стоимость работ по графику,тыс. руб. | Сумма платежей, тыс. руб. |
| Всего | В том числе |
| Аванс, включая целевой | Оплата за выполненные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Июль | 10 |  | **-** |  |
| Август | 90 |  | **-** |  |
| Сентябрь | 191.55 |  | **-** | 10,0 |
| Октябрь | 211.55 |  | **-** | 90,0 |
| Ноябрь | 46.822 |  | **-** |  |
| Декабрь  |  |  |  |  |
| 2019 (1-й кв.) |  |  |  | 234,961 |
| 2019 (2-й кв.) |  |  |  | 234,961 |
| **Итого**  | **569,922** |  |  | **569,922** |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |